Plán činnosti představenstva

Střednědobý - roční

2011 (tento rok je jenom rekapitulace toho, co už bylo skutečně provedeno)

- vlastní ATS (úspory nákladů) splněno

- dva nové výtahy (nutnost) splněno

- nová plastová okna v celém domě + stavební povolení na rekonstrukci domu (úspory nákladů) splněno

- bezpečnostní dveře ke společným prostorám + systém generálního klíče pro celý dům splněno

- nové neovlivnitelné bytové vodoměry pro SV a TUV v celém domě splněno

- dvě nové vodoměrné sestavy podle požadavků PVK (nutnost) splněno

- pořízení vybavení, jeho instalace, vymalování a zprovoznění 3x koláren splněno

- nové plechové dveře, oprava a zabezpečení deklů u šachet (nutnost) splněno

2012

- vymalování sušárny včetně nových šňůr na prádlo splněno

- vymalování a zprovoznění dílny údržby splněno částečně

- vymalování, vybavení a zprovoznění kanceláře BD splněno

- nechat vyhotovit u správcovské firmy prohlášení vlastníka (ukončení možnosti zástavby části společné chodby)

včetně celého procesu postupného převodu BD na SVJ (C. Bílek jako jediný zástavba chodby) v realizaci, (splněno v roce 2013)

- přiměřená oprava a zprovoznění nefunkčních technologií v krytu CO (motorgenerátor, vzduchotechnika s bezpečnostními čidly, nový přívod vody včetně vodoměrné sestavy PVK) splněno v roce 2013

- nová roletová vrata na dálkové ovládání ke krytu a automatické osvětlení – využití na garáže (příjem družstva) nesplněno, splněno v roce 2014

- automatické osvětlení společných chodeb pomocí mikrovlnných čidel v nových svítidlech (úspory nákladů) splněno částečně

- nabídnout k reklamě volná místa na fasádě domu (např. na internetu) (příjem družstva) nesplněno

- vyregulace celé topné soustavy + instalace poměrových měřidel (předtím umožnění výměny radiátorů v bytě na náklady nájemníka s ev. pozdější kompenzací, stejně jako u oken p. Uhra) (úspory nákladů) splněno částečně (splněno v roce 2013)

- oprava elektroinstalace a redukce současných 9 ks elektroměrů PRE (snížit pevné měs. platby, možno pak použít vlastní poměrová měřidla - zdarma) (úspory nákladů), elektronická aukce energií splněno částečně (splněno v roce 2013) redukce elektroměrů podle elektrikáře není možná s ohledem na el. vedení

- rekonstrukce přízemí – I. část, samotné vchody (úspory nákladů) splněno

- zazdění 2x výklenku za výtahem (dočasně použít jako chybějící sklepní koje, později např. jako sklady) splněno

- 2 -

- přemístění popelnic na vlastní (přesto ale stále veřejně přístupný) pozemek u chodníku na rohu ulic Pavlišovská x Chodovická nesplněno

2013

- nesplněné úkoly z roku 2012

- vybourat zbytečnou zeď v přízemí u vstupu do výtahů splněno

- zazdít výklenky za výtahy splněno

- instalace vnitřního kamerového systému se záznamovým zařízením (oba vchody, prostor před výtahem, samotný výtah), neboť se opakuje poškozování výtahů a vchodů (úspory nákladů) splněno

- rekonstrukce přízemí – II. část, zazdění výklenků pod balkony + výměna oken v přízemí nesplněno – odloženo překračuje naše finanční možnosti

- vymalování všech společných prostor v domě splněno částečně zatím v přízemí domu

- oprava elektroinstalace vyplývající z revize elektro splněno

- instalace automatického rozsvěcení světel u poštovních schránek a ve spojovacích chodbách splněno

- instalace okapů nad přední vchody splněno

- oprava vodovodní přípojky do krytu CO splněno

- instalace poměrových měřičů tepla na radiátory splněno

- vyhotoveno u firmy Systemservis prohlášení vlastníka splněno

2014

- nesplněné úkoly z předchozích let

- zprovoznění krytu jako garáže pro max 16x auto a XXx motocykl splněno

- částečná oprava vzduchotechniky domu - celkem 6x2 stoupačky (odvětrávání kuchyní, koupelen s WC) splněno

- nátěry všech plechových stříšek a výstupy ventilace z krytu CO splněno

- výměna oken v celém technickém přízemí splněno

- utěsnění spár mezi panely domu nesplněno

- zahradnické úpravy po obvodu pozemku nesplněno

2015 – přechod na SVJ

- nesplněné úkoly z předchozích let

- rozšíření instalace vnitřního kamerového systému se záznamovým zařízením na průchozí chodby u sklepů ve 4. a 8. patře + garáže v krytu CO

- výměna všech nefunkčních uzavíracích ventilů na stoupačky SV a TUV

- 3 -

- stříšky nad zadní vchodové dveře (od školy)

- nátěr venkovního pláště domu do výše 1. patra + šachet od krytu CO + vjezdu do krytu CO

- úprava vjezdu do garáží zaštěrkováním všech zde položených dlaždic

- nová podlahová krytina všech společných chodeb (mimo dlažeb v přízemí) a nášlapy na schody

- nátěr podlahy v garážích – krytu CO

Dlouhodobý - výhledový

2016 a dále

- posoudit možnost společné DVB-T a satelitní antény na střeše (místo všech jednotlivých antén a satelitů na balkonech a na fasádě domu), a nového rozvodu do všech bytů, samotné DVB-T či satelitní tunery by si už zajistili sami nájemníci na své náklady (před samotným zateplením domu)

- posoudit možnost prodloužení lodžií o cca 1 metr u bytů 3+1, ev. nově vytvoření lodžií u bytů 2+kk

- posoudit možnost zasklení lodžií jednotným systémem při zateplování domu

- kompletní zateplení domu + sanace lodžií (úspory nákladů)

- posoudit možnost ohrazení všech našich pozemků, tj. změnit je z veřejně přístupných na soukromé

- posoudit možnost parkoviště na vlastních pozemcích (tráva, ev.  ……….)

- posoudit s ohledem na způsob a cenu dodávek tepla od pražské teplárenské možnost vlastní kotelny (plyn, elektřina, tepelné čerpadlo, solární panely, fotovoltaické články, ...) (úspory nákladů)

Vyhotoveno:    Praha 13.03.2012

Upraveno I:      Praha 19.03.2013

Upraveno II:     Praha 11.11.2013

Upraveno III:    Praha 08.04.2014

Upraveno IV:    Praha 16.12.2014

Zpracoval:

Petr Vácha